| EVALUATION DES APPAREILS ET INSTALLATIONS CRITIQUES |
| --- |
| Appareils/Installations critiques | NA | AP | Risques | Composants dangereux | Relevés d’utilisation, Procédures de maintenance et inspections | Exécutant |
| 1. Appareils et installation critiques pour le chantier. |
| Grue et/ou engin de levage |  | X | Risque de collision | Toute la machine | Carnet d’entretien Inspection avant la mise en service | Grutier |
|  |  | X | Risque de chute de la charge | Bras de chargement Elingues | Vérification de l’attestation de contrôle | Instance agréée |
|  |  | X | Inhalation de vapeurs nocives | Cabine pressurisée | Inspection préalable à l’accès à la zone polluée | Personne compétente /entrepreneur«<0} |
| Installation de forage à l’eau |  | X | Ecoulement des liquides dans l’environnement | Bac pour collecter l’eau de rinçage | Inspection préalable à l’installation des puits | Personne compétente /entrepreneur«<0} |
| Installation d’épuration d’eau et de rabattement |  | X | Bruit | Pompes | Inspection préalable à la mise en service avec check-list | Personne compétente /entrepreneur«<0} |
|  |  | X | Odeur/Gaz | Pompes, conduites et composants du système d’épuration de l’air |  |  |
|  |  | X | Ecoulement des liquides dans l’environnement | Pompes, conduites et composants du système d’épuration de l’eau |  |  |
|  |  | X | Qualité de l’effluent | Composants du dispositif d’épuration |  |  |
| Installation électrique |  | X | Risque de feu et d’électrocution | Tout le boîtier électrique du chantier | Vérification de l’attestation de contrôle | Instance agréée |
| Autres selon les chartes SSE des sous-traitants (Lesquelles?) | X |  | Quoi? | Quoi? | Quoi? | Qui? |
| 2. Equipements de prévention et de secours |
| Explosimètre |  | X | Blessures corporelles en cas de fonctionnement non fiable | Toute l’appareil/toute l’installation | Inspection préalable à la mise en service au moyen d’un inventaire des équipements de prévention et de secours | Personne compétente /entrepreneur |
| Détecteur à photo-ionisation (PID) |  | X |  |  |  |  |
| EPI |  | X |  |  |  |  |
| EPC |  | X |  |  |  |  |
| Equipements de secours |  | X |  |  |  |  |
| Autres selon les chartes SSE des sous-traitants (Lesquels?) | X |  |  |  |  |  |
| PLAN DE MONITORING |
| Risques | NA | AP | Monitoring exécuté par | Instrument de monitoring | Fréquence du monitoring | Résultats consultables dans |
| Qualité du sable de remblais |  | X | RE | Analyse PAS + BTEX | 1 x par type de terre apportée. 1 x par 500 m³. | Journal environnemental |
| Risque général d’explosion sur le chantier |  | X | Entrepreneur | Explosimètre | Continu | Journal de chantier |
| Risque d’explosion / enlèvement des citernes |  | X | Entrepreneur | Explosimètre | Continu | Journal de chantier |
| Fonctionnement du dispositif de rabattement |  | X | Entrepreneur | Visuel Alarme | Journalier Continu | Journal de chantier |
| Niveau de l’eau souterraine / zone d’excavation |  | X | Entrepreneur | Visuel ou mesure du niveau d’eau | Journalier | Journal de chantier |
| Niveau de l’eau souterraine / environnement |  | X | Entrepreneur | Mesure du niveau d’eau Divers | Hebdomadaire Continu | Journal de chantier |
| Stabilité |  | X | Entrepreneur | Visuel Contrôle des repères de tassement | Continu Fréquence ? | Journal de chantier |
| Qualité de l’air ambiant sur le chantier |  | X | RE | PID ou équivalent; Dräger pour benzène. | Voir procédure mesures d’air | Journal environnemental |
| Qualité de l’air dans la zone d’excavation |  | X | RE | PID ou équivalent; Dräger pour benzène. | Voir procédure mesures d’air | Journal environnemental |
| Qualité de l’eau influente et effluente de l’installation d’épuration des eaux |  | X | RE | analyse huile minérale et BTEX | Minimum 1x/semaine ou en fonction des besoins | Journal environnemental |
| Qualité de l’air influent et de l’effluent de l’installation d’épuration de l’air |  | X | RE | PID ou équivalent; Dräger pour benzène. | Minimum 1x/semaine ou en fonction des besoins | Journal environnemental |
| Fonctionnement général de l’installation d’épuration |  | X | Entrepreneur | Visuel Alarme | Journalier Continu | Journal de chantier |
| Propreté de la voie publique à hauteur du chantier |  | X | Entrepreneur | Visuel | Continu | Journal de chantier |
| Consignes pour l’entrepreneur sur la marche à suivre pour compléter les fiches de projet : NA : Non Applicable / AP : d’Application Sur la base de votre évaluation des risques et/ou de celle de vos sous-traitants, déterminez si l'élément indiqué constitue un risque ou pas; si c'est le cas, ajoutez un “X”. Pour les stations-service fermées, les risques courants ont été cochés, mais ceux-ci peuvent différer d’un projet à l’autre. Lorsqu’un risque est présent, vérifiez si les actions standard(s)( ?), conformes aux règles élémentaires de bonnes pratiques, prévues pour les stations-services fermées s’appliquent spécifiquement au projet. Si ce n’est pas le cas >> barrez. Si c’est le cas, prière de l’indiquer en bleu là où c’est demandé. Lorsqu’un risque existe, vérifiez si, en plus des règles de base du savoir-faire, des actions supplémentaires spécifiques au projet sont d’application. Si ce n’est pas le cas >> barrez. Si c’est le cas, prière de l’indiquer en bleu et en italiques là où c’est demandé. Au besoin, ajoutez vous-même les actions en bleu et en italiques. Texte en rouge = à étudier plus en détail lors de la réunion de démarrage. Pour terminer, complétez les données de référence ci-dessous. |
| N° de dossier: Rédigé par : Date de la dernière version établie par l’assainisseur: |